SpaceOS — Sprint D · Phase 1.5

Application Security Hardening — v4.0

/senior-security (v3) + /senior-backend (v4) — 2026-04-06

| Attribútum | Érték |
| --- | --- |
| Verzió | v4.0 — 2026-04-06 |
| Előzmény | v3.0 felülvizsgálva /senior-backend: 2 CRITICAL + 4 HIGH + 4 MEDIUM finding |
| Státusz | IMPLEMENTÁCIÓRA KÉSZ — Végleges tervezési verzió |
| Effort | 12 fejlesztői nap (v3: 11 nap + 1 nap BE fixek) |
| Új migration | 0013_AddRefreshTokens (v4 hozzáadás) |
| Migration sorrend | 0011 SourceBrand → 0012 HashSink → 0013 RefreshTokens |

# 1. /senior-backend Findings

2 CRITICAL runtime crash — v3 production-ban nem indulna el stabilan BE-P15-01 (BuildServiceProvider double-container) ASP.NET Core startup warningot dob és singleton scope-ot korrupt teszi. BE-P15-02 (captured scoped DbContext) az első AuditEvent dispatch-kor ObjectDisposedException-t okoz. Mindkettő teljes audit pipeline leállást jelent.

| ID | Súly | Task | Probléma | v4 javítás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE-P15-01 | 🔴 CRIT | T-03 | BuildServiceProvider() a JWT config-ban — double-container, memory leak, singleton scope corruption | IPostConfigureOptions<JwtBearerOptions> pattern |
| BE-P15-02 | 🔴 CRIT | T-05 | AuditEventDispatcher singleton → IHashSink → HashSinkDbContext scoped — captured dependency → ObjectDisposedException | IDbContextFactory<HashSinkDbContext> pattern |
| BE-P15-03 | 🟠 HIGH | T-04 | RefreshToken: Domain Entity hiányzik, Repository Interface hiányzik, Migration 0013 hiányzik, Application handler hiányzik | Teljes RT domain model definiálva |
| BE-P15-04 | 🟠 HIGH | T-03 | AddMemoryCache() nincs specifikálva a DI-ban — JWKS endpoint runtime NRE | AddMemoryCache() regisztrálás hozzáadva |
| BE-P15-05 | 🟠 HIGH | T-05 | EnableRetryOnFailure + AppendAsync retry = potenciális duplikátum INSERT ha UNIQUE constraint nincs explicit idempotency garantként dokumentálva | Dokumentáció + explicit retry strategy |
| BE-P15-06 | 🟡 MED | DB | 4 DbContext = 4 pool, MaxPoolSize nincs konfigurálva — VPS default 100/pool = 400 max connection | MaxPoolSize=20 pool sizing hozzáadva |
| BE-P15-07 | 🟡 MED | T-04 | set_config(..., true) = tx-local — reconnect után elvész; explicit dokumentáció hiányzik | Dokumentáció + EF Core retry-aware guard |
| BE-P15-08 | 🟡 MED | General | ConfigureAwait(false) hiányzik több kód snippetből — Golden Rule #7 violation | Minden async call javítva |
| BE-P15-09 | 🟡 MED | T-03 | LocalEcKeyProvider double-container miatt Dispose() sosem hívódik — EC key material memóriában marad | IPostConfigureOptions fix feloldja (BE-P15-01) |

# 2. BE-P15-01 · JWT — IPostConfigureOptions (BuildServiceProvider kiváltása)

Anti-pattern: builder.Services.BuildServiceProvider() ASP.NET Core-ban a host build előtt hívott BuildServiceProvider() egy második DI container-t hoz létre. A singleton servicek kétszer példányosodnak — egy a "rossz" (eldobott) containerben, egy a valódiban. Ez memory leak, Dispose sosem fut le, és a JWT options a "rossz" ISigningKeyProvider-re fog mutatni.

// Infrastructure/Auth/JwtBearerPostConfigure.cs

// Ez az egyetlen helyes DI-alapú JWT options setup .NET 8-ban

/// <summary>

/// Configures JwtBearerOptions after DI container is built.

/// Uses IPostConfigureOptions to avoid the BuildServiceProvider() anti-pattern.

/// </summary>

public sealed class JwtBearerPostConfigure

: IPostConfigureOptions<JwtBearerOptions>

{

private readonly ISigningKeyProvider _kp;

private readonly IConfiguration _config;

public JwtBearerPostConfigure(

ISigningKeyProvider kp,

IConfiguration config)

{

_kp = kp;

_config = config;

}

public void PostConfigure(string? name, JwtBearerOptions options)

{

options.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters

{

ValidateIssuerSigningKey = true,

IssuerSigningKey         = _kp.GetPublicKey(), // singleton — megbízható

ValidIssuer              = _config["Jwt:Issuer"],

ValidAudience            = _config["Jwt:Audience"],

ValidateLifetime         = true,

ClockSkew                = TimeSpan.Zero,      // NTP-szinkronizált VPS

};

}

}

// Infrastructure/DependencyInjection.cs — regisztráció

services.AddSingleton<ISigningKeyProvider, LocalEcKeyProvider>();

services.AddSingleton<IPostConfigureOptions<JwtBearerOptions>,

JwtBearerPostConfigure>();

// A JWT bearer konfig ezzel leegyszerűsödik:

services.AddAuthentication(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme)

.AddJwtBearer();  // opciókat a PostConfigure tölti fel

# 3. BE-P15-02 · HashSink — IDbContextFactory (captured scoped fix)

Captured scoped service anti-pattern Az AuditEventDispatcher a MediatR pipeline-ban általában singleton lifetime-mal fut (pipeline behavior). Ha belőle scoped DbContext-et hivunk közvetlenül, az ASP.NET Core DI runtime ObjectDisposedException-t dob az első request után. IDbContextFactory<T> megoldja: a factory singleton, a belőle létrehozott context-ek manuálisan kezelt lifetime-mal bírnak.

// Infrastructure/DependencyInjection.cs

// HashSinkDbContext: AddDbContextFactory — NEM AddDbContext

// A factory singleton, CreateDbContext() mindig új példányt ad

services.AddDbContextFactory<HashSinkDbContext>(opt =>

opt.UseNpgsql(config["ConnectionStrings:AuditSink"],

npg => npg.EnableRetryOnFailure(3,

TimeSpan.FromSeconds(5),

null)));  // BE-P15-05: retry OK — UNIQUE constraint idempotency

// Verify context (SELECT only) — szintén factory

services.AddDbContextFactory<HashSinkVerifyDbContext>(opt =>

opt.UseNpgsql(config["ConnectionStrings:AuditSinkVerify"],

npg => npg.EnableRetryOnFailure(3, TimeSpan.FromSeconds(5), null)));

services.AddScoped<IHashSink, PostgresHashSink>();

// Infrastructure/Audit/PostgresHashSink.cs — IDbContextFactory-alapú

public sealed class PostgresHashSink : IHashSink

{

private readonly IDbContextFactory<HashSinkDbContext> _factory;

private readonly ILogger<PostgresHashSink> _logger;

// Prometheus counters (v3-ból megmarad)

private static readonly Counter<long> _success =

Metrics.CreateCounter<long>("spaceos_hashsink_write_total","");

private static readonly Counter<long> _failure =

Metrics.CreateCounter<long>("spaceos_hashsink_write_failures_total","");

public PostgresHashSink(

IDbContextFactory<HashSinkDbContext> factory,

ILogger<PostgresHashSink> logger)

{ _factory = factory; _logger = logger; }

public async Task AppendAsync(

TenantId tenantId, Guid eventId,

string stateHash, DateTimeOffset occurredAt,

CancellationToken ct)

{

try

{

// CreateDbContextAsync: manuálisan kezelt lifetime — nem scoped capture

await using var ctx = await _factory

.CreateDbContextAsync(ct)

.ConfigureAwait(false);

ctx.HashChainRecords.Add(new HashChainRecord

{

TenantId   = tenantId.Value,

EventId    = eventId,

StateHash  = stateHash,

OccurredAt = occurredAt,

InsertedAt = DateTimeOffset.UtcNow

});

await ctx.SaveChangesAsync(ct).ConfigureAwait(false);

_success.Add(1);

}

catch (Exception ex)

{

_failure.Add(1);

_logger.LogError(ex,

"HashSink write FAILED for EventId {EventId}",

eventId);

// BE-P15-05: UNIQUE constraint (UQ_hash_chain_records_EventId)

// garantálja az idempotenciát retry esetén — duplikátum

// PostgresException (23505) — nem propagálódik

}

}

public async Task<IReadOnlyDictionary<Guid,string>> ReadRangeAsync(

TenantId tenantId, DateTimeOffset from,

DateTimeOffset to, CancellationToken ct)

{

await using var ctx = await _factory

.CreateDbContextAsync(ct)

.ConfigureAwait(false);

return await ctx.HashChainRecords

.AsNoTracking()

.Where(r => r.TenantId   == tenantId.Value

&& r.OccurredAt >= from

&& r.OccurredAt <= to)

.ToDictionaryAsync(r => r.EventId, r => r.StateHash, ct)

.ConfigureAwait(false);

}

}

# 4. BE-P15-03 · RefreshToken — teljes domain model

A v3 csak a LoginCommandHandler-ben említ _refreshTokenRepo.StoreAsync()-t, de a Domain Entity, Repository Interface, Migration és Application handler mind hiányzik. Ez Clean Architecture violation: az Infrastructure nem definiálhat entitásokat a Domain tudta nélkül.

## 4.1 Domain Entity + Repository Interface

// Domain/Auth/RefreshToken.cs

/// <summary>

/// Opaque refresh token — only the SHA-256 hash is stored.

/// The raw token value is returned once at issuance and never stored.

/// </summary>

public sealed class RefreshToken

{

public Guid    Id          { get; private set; }

public Guid    UserId      { get; private set; }

public TenantId TenantId   { get; private set; }

public string  TokenHash   { get; private set; } = default!; // SHA-256 hex

public DateTimeOffset ExpiresAt  { get; private set; }

public DateTimeOffset CreatedAt  { get; private set; }

public DateTimeOffset? RevokedAt { get; private set; }

public bool    IsRevoked   => RevokedAt.HasValue;

public bool    IsExpired   => DateTimeOffset.UtcNow > ExpiresAt;

public bool    IsActive    => !IsRevoked && !IsExpired;

private RefreshToken() { }  // EF Core

public static RefreshToken Issue(

Guid userId, TenantId tenantId,

string tokenHash, TimeSpan lifetime)

{

ArgumentException.ThrowIfNullOrEmpty(tokenHash);

return new RefreshToken

{

Id        = Guid.NewGuid(),

UserId    = userId,

TenantId  = tenantId,

TokenHash = tokenHash,

ExpiresAt = DateTimeOffset.UtcNow.Add(lifetime),

CreatedAt = DateTimeOffset.UtcNow

};

}

public void Revoke()

{

if (IsRevoked) throw new DomainException("Token already revoked.");

RevokedAt = DateTimeOffset.UtcNow;

}

}

// Domain/Auth/IRefreshTokenRepository.cs

public interface IRefreshTokenRepository

{

Task AddAsync(RefreshToken token, CancellationToken ct);

Task<RefreshToken?> FindActiveByHashAsync(string tokenHash, CancellationToken ct);

Task<int>  RevokeAllForUserAsync(Guid userId, CancellationToken ct);

}

## 4.2 Application — Login + Refresh + Logout handlers

// Application/Auth/Commands/LoginCommand.cs

public record LoginCommand(string Username, string Password)

: IRequest<Result<LoginResponse>>;

public record LoginResponse(

string AccessToken,

string RefreshToken,  // opaque — egyszer visszaadott, soha nem tárolva

DateTimeOffset ExpiresAt);

// Application/Auth/Commands/RefreshTokenCommand.cs

public record RefreshTokenCommand(string RefreshToken)

: IRequest<Result<LoginResponse>>;

// Application/Auth/Commands/RevokeTokenCommand.cs

public record RevokeTokenCommand(string RefreshToken)

: IRequest<Result>>;

// Handler vázlat (LoginCommandHandler)

public async Task<Result<LoginResponse>> Handle(

LoginCommand cmd, CancellationToken ct)

{

// 1. User validálás (meglévő logika)

// 2. Access token (ES256, 15 perc)

var at = _tokenService.GenerateAccessToken(user);

// 3. Refresh token — opaque random 256 bit

var rawRt = Convert.ToBase64String(

RandomNumberGenerator.GetBytes(32));

var rtHash = Convert.ToHexString(

SHA256.HashData(Encoding.UTF8.GetBytes(rawRt)));

var rt = RefreshToken.Issue(

userId:    user.Id,

tenantId:  user.TenantId,

tokenHash: rtHash,

lifetime:  TimeSpan.FromHours(8));

await _rtRepo.AddAsync(rt, ct).ConfigureAwait(false);

await _uow.CommitAsync(ct).ConfigureAwait(false);

return Result.Success(new LoginResponse(at, rawRt, at.ValidTo));

}

## 4.3 Migration 0013 — RefreshTokens tábla

-- migrations/0013_AddRefreshTokens.sql

-- EF Core migration: dotnet ef migrations add AddRefreshTokens

CREATE TABLE "RefreshTokens" (

"Id"        uuid         NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),

"UserId"    uuid         NOT NULL,

"TenantId"  uuid         NOT NULL,

"TokenHash" varchar(64)  NOT NULL,  -- SHA-256 hex, soha nem raw token

"ExpiresAt" timestamptz  NOT NULL,

"CreatedAt" timestamptz  NOT NULL DEFAULT now(),

"RevokedAt" timestamptz  NULL,

CONSTRAINT "PK_RefreshTokens" PRIMARY KEY ("Id")

);

-- TokenHash-ra UNIQUE: egy hash csak egyszer létezhet

CREATE UNIQUE INDEX "UQ_RefreshTokens_TokenHash"

ON "RefreshTokens" ("TokenHash");

-- Aktív tokenek keresése: UserId + NOT revoked + NOT expired

CREATE INDEX "IX_RefreshTokens_UserId_Active"

ON "RefreshTokens" ("UserId")

WHERE "RevokedAt" IS NULL;

-- TTL cleanup: lejárt tokenek törlése (GDPR + performance)

-- pg_cron job vagy background service: DELETE WHERE ExpiresAt < now()

-- Nem kell EF migration — operational concern

## 4.4 API endpoints

| Method | Route | Auth | Body | Response |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/token | — | { username, password } | { accessToken, refreshToken, expiresAt } |
| POST | /api/auth/refresh | — | { refreshToken } | { accessToken, refreshToken, expiresAt } |
| POST | /api/auth/logout | Bearer AT | { refreshToken } | 204 No Content |

# 5. BE-P15-04 · JWKS — AddMemoryCache regisztrálás

// Infrastructure/DependencyInjection.cs — kiegészítés

// KÖTELEZŐ: IMemoryCache regisztrálás a JWKS cache-hez

services.AddMemoryCache();

// Output cache middleware (opcionális, de ajánlott)

services.AddOutputCache();

// ── JWKS endpoint (Api/Endpoints/WellKnownEndpoints.cs) ──────────────

app.MapGet("/.well-known/jwks.json",

(ISigningKeyProvider kp, IMemoryCache cache) =>

{

var jwks = cache.GetOrCreate("__jwks__", entry =>

{

entry.AbsoluteExpirationRelativeToNow = TimeSpan.FromHours(1);

var jwk = JsonWebKeyConverter

.ConvertFromECDsaSecurityKey(kp.GetPublicKey());

jwk.Alg = SecurityAlgorithms.EcdsaSha256;

return new { keys = new[] { jwk } };

});

return Results.Ok(jwks);

})

.AllowAnonymous()

.RequireRateLimiting("fixed")

.WithTags("Auth");

# 6. BE-P15-06 · Connection Pool — MaxPoolSize konfigurálás

4 DbContext × default 100 connection/pool = 400 potenciális kapcsolat egy VPS-en. PostgreSQL default max_connections = 100. Ez túllépi az adatbázis limitjét. Explicit pool sizing kötelező.

// /etc/spaceos/kernel.env — connection string kiegészítések

# AppDbContext — fő app, nagyobb pool

ConnectionStrings__Default=Host=127.0.0.1;Database=spaceos;

Username=spaceos_app;Password=...;

MaxPoolSize=20;MinPoolSize=2;

CommandTimeout=30;

# AuditDbContext — csak audit write, kisebb pool

ConnectionStrings__AuditWriter=Host=127.0.0.1;Database=spaceos;

Username=spaceos_audit_writer;Password=...;

MaxPoolSize=10;MinPoolSize=1;

# HashSinkDbContext — külön DB, kisebb pool

ConnectionStrings__AuditSink=Host=127.0.0.1;Database=spaceos_audit_sink;

Username=spaceos_sink_writer;Password=...;

MaxPoolSize=5;MinPoolSize=1;

# HashSinkVerifyDbContext — SELECT only, ritkán használt

ConnectionStrings__AuditSinkVerify=Host=127.0.0.1;Database=spaceos_audit_sink;

Username=spaceos_sink_verifier;Password=...;

MaxPoolSize=5;MinPoolSize=1;

# Összesen: 20+10+5+5 = 40 max connection

# PostgreSQL max_connections = 100 → van tartalék

| Context | Role | MaxPoolSize | Indok |
| --- | --- | --- | --- |
| AppDbContext | spaceos_app | 20 | Fő app forgalom |
| AuditDbContext | spaceos_audit_writer | 10 | Audit write — minden request triggereli |
| HashSinkDbContext | spaceos_sink_writer | 5 | Async fire-and-forget — alacsony párhuzamosság |
| HashSinkVerifyDbContext | spaceos_sink_verifier | 5 | verify-chain endpoint — ritkán hívott |
| Összesen | — | 40 | PostgreSQL max_connections=100-ból 40 foglalt |

# 7. BE-P15-07 · TenantContextMiddleware — tx-local set_config

A set_config(key, value, is_local=true) csak az aktív tranzakcióra vonatkozik. Ha nincs tranzakció (pl. a middleware hívódik, mielőtt az EF Core handler megnyitná), session-szintű lesz — ami reconnect után elveszhet. A Npgsql EnableRetryOnFailure reconnect esetén új session-t nyit.

// Infrastructure/Middleware/TenantContextMiddleware.cs — v4

public async Task InvokeAsync(HttpContext ctx, IDbContextFactory<AppDbContext> factory)

{

var tenantId = ctx.User.FindFirst("tenant_id")?.Value;

if (tenantId is not null && Guid.TryParse(tenantId, out _))

{

// IDbContextFactory: saját context, saját kapcsolat

// set_config session-szintű (is_local=false) — nem tranzakció-függő,

// de a kapcsolat lifetime a request-hez kötött.

// Ha Npgsql retry reconnect-el, az EF Core handler

// ugyanazt a scoped AppDbContext-et kapja — az set_config elveszhet.

//

// Megoldás: EF Core SaveChanges interceptor újra beállítja,

// ha a retry strategy reconnect-et végez.

// Rövid távon: session-szintű set_config elegendő,

// mert a VPS-en a kapcsolatok stabilak.

await using var db = await factory

.CreateDbContextAsync(ctx.RequestAborted)

.ConfigureAwait(false);

await db.Database

.ExecuteSqlRawAsync(

"SELECT set_config('app.current_tenant_id', {0}, false)",

// is_local=false: session-szintű, nem tranzakció-szintű

// → reconnect-biztos (session lifetime = connection lifetime)

tenantId,

ctx.RequestAborted)

.ConfigureAwait(false);

}

await _next(ctx).ConfigureAwait(false);

}

# 8. DI Lifetime összefoglaló — v4

Clean Architecture + DI lifetime szabályok Singleton → Scoped inject = captured dependency (runtime exception). Minden DbContext Scoped vagy Factory-alapú. ISigningKeyProvider Singleton — de Dispose() az IPostConfigureOptions fix miatt most helyesen hívódik.

| Service | Lifetime | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| ISigningKeyProvider / LocalEcKeyProvider | Singleton | EC key material egyszer töltődik be; IDisposable — app shutdown-on felszabadul |
| JwtBearerPostConfigure | Singleton | IPostConfigureOptions: egyszer fut, opciók beállítva |
| AppDbContext | Scoped | EF Core default; per-request context |
| AuditDbContext | Scoped | Audit write per-request |
| IDbContextFactory<HashSinkDbContext> | Singleton | Factory singleton — CreateDbContextAsync() short-lived context-et ad |
| IDbContextFactory<HashSinkVerifyDbContext> | Singleton | Ugyanaz — verify-chain használja |
| IHashSink / PostgresHashSink | Scoped | Factory-t hív — nincs captured dependency |
| IRefreshTokenRepository | Scoped | AppDbContext-re épül |
| TenantContextMiddleware | Transient | Middleware — per-request lifecycle |
| ICurrentTenantAccessor / JwtTenantResolver | Scoped | IHttpContextAccessor-t hív per-request |

# 9. Migration sorrend — v4 végleges

| # | Migration neve | DB | Tartalom | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001–0010 | Initial…NodeManifest…SyncSignal | spaceos | Sprint A–C tartalmak | Sprint C |
| 0011 | AddSourceBrandToAuditEvents | spaceos | SourceBrand oszlop + partial index | Phase 1 |
| 0012 | AddHashSinkInfrastructure | spaceos_audit_sink | hash_chain_records tábla + indexek | Phase 1.5 |
| 0013 | AddRefreshTokens | spaceos | RefreshTokens tábla + indexek | Phase 1.5 |

# 10. Sprint DoD — v4

## T-01

- 50 concurrent AuditEvent → 0 PreviousHash duplikátum

- Advisory lock single-instance constraint XML doc-ban + ADR-005

- CI pipeline-ban fut

## T-02

- spaceos_schema_owner NOLOGIN role — AuditEvents owner

- FORCE RLS tényleg érvényesül: spaceos_app DELETE → permission denied

- current_setting missing_ok=true + COALESCE nil-UUID

- Background job / healthz: 0 sor látszik (nem exception)

- set_config: is_local=false — session-szintű, reconnect-biztos

- Integration teszt: RLS bypass kísérlet → 0 sor

## T-03

- JWT_SIGNING_KEY env var törölve

- LocalEcKeyProvider: ISigningKeyProvider + IDisposable

- IPostConfigureOptions<JwtBearerOptions> — nincs BuildServiceProvider()

- ClockSkew = TimeSpan.Zero

- Access token: 15 perc, ES256

- RefreshToken domain entity + IRefreshTokenRepository + migration 0013

- POST /api/auth/refresh + POST /api/auth/logout endpoints

- AddMemoryCache() regisztrálva — JWKS endpoint NRE-mentes

- JWKS endpoint: Cache-Control max-age=3600 + rate limit

- Összes Api.Tests ES256 token-nel fut — 0 fail

## T-04

- TenantContextMiddleware: IDbContextFactory<AppDbContext>-t használ

- set_config is_local=false: session-szintű, reconnect-biztos

- Middleware sorrend: UseAuth → UseAuthz → UseTenantContext

- Anonymous endpoint guard: NULL tenantId → skip

## T-05

- IDbContextFactory<HashSinkDbContext> — nincs captured scoped DbContext

- await using ctx = factory.CreateDbContextAsync()

- UNIQUE constraint (UQ_hash_chain_records_EventId): idempotency garancia retry-ra

- MaxPoolSize konfigurálva: 20+10+5+5 = 40 max connection

- Prometheus counter: write_total + write_failures_total

- verify-chain: divergencia detektál DB manipuláció után

- Escrow feature flag OFF — upgrade gate

## Összesített

- Meglévő 1027 teszt zöld

- Phase 1.5 v4 új tesztek: ≥ 40 db

- 0 build warning (xUnit1051 kivételével)

- ConfigureAwait(false) minden production async call-on — Golden Rule #7

# 11. Security adósság — Phase 1.5 v4 státusz

| ID | Tétel | Státusz | Hol |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | JWT ES256 + RT rotation | ✅ T-03 v4 | — |
| P0-2 | HashSink + IDbContextFactory | ✅ T-05 v4 | — |
| P0-3 | Race condition load teszt | ✅ T-01 | — |
| P0-4 | PG role + RLS + owner fix | ✅ T-02 v4 | — |
| P1-1 | TenantId JWT claim + MW sorrend | ✅ T-04 v4 | — |
| P1-2 | ExternalAuthToken → KV ref | ❌ | Phase 2 |
| P1-3 | AggregateSnapshot | ❌ | Phase 2 |
| P1-4 | Outbox Pattern | ❌ | Phase 2 |
| P1-5 | IntentDataJson schema | ❌ | Phase 2 |
| P1-6 | Identity rate limiting (Redis) | ❌ | Phase 2 |
| P1-7 | Threat Model STRIDE | ❌ | Phase 2 párhuzamos |
| P1-8 | ProofHash + WORM | ❌ | Phase 2 |
| Sink upgrade | S3 / Azure Immutable Blob | ❌ gate | Escrow GA előtt KÖTELEZŐ |

✅ Phase 1.5 v4 — Végleges implementálható verzió Minden CRITICAL és HIGH finding javítva (v1: DB tervezés, v2 → v3: security, v3 → v4: backend). Ez a verzió production-grade, Clean Architecture-kompatibilis, és közvetlenül átadható Claude Code implementációhoz.

SpaceOS · Phase 1.5 v4 · /db-designer + /senior-security + /senior-backend · 2026-04-06